Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

# Условия, сроки  и порядок проведения запроса котировок

# Часть 1. Условия проведения запроса котировок

| № п/п | Параметры запроса котировок | Условия запроса котировок |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения запроса котировок | Запрос котировок в электронной форме № РУЗ-4/20-ЗКТ |
| 1.2 | Предмет запроса котировок | Выполнение работ по текущему ремонту железнодорожных путей необщего пользования Парка отстоя вагонов на станции Крыловская Северо-Кавказской железной дороги |
| 1.3 | Особенности участия в закупке | Лот не делим |
| 1.4 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены. |
| 1.5 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.6 | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. |
| 1.7 | Переторжка | Предусмотрена. |
| 1.8 | Квалификационные требования к участникам запроса котировок | Участник закупок должен отвечать и подтвердить декларативно следующие обязательные критерии: 1) Должен быть зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством государства, резидентом которого он является, не менее чем за 1 год до даты закупки. 2) Должен обладать лицензиями, разрешениями, аккредитациями, иными документами, предусмотренными законодательством для создания (реализации) объекта (предмета) закупки, иметь соответствующий ОКВЭД (для налоговых резидентов Российской Федерации); 3) Не должен иметь на момент подачи заявки на участие в закупке недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица-участника закупок по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которых превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей или, в случае, если балансовая стоимость активов участника закупки - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - резидент Российской Федерации), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период составляет более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей - десять процентов балансовой стоимости активов такого участника. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя) не принято. Также участник закупки - резидент Российской Федерации считается соответствующим установленному требованию при отсутствии на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации информации о наличии у него задолженности по уплате налогов. 4) Не должен иметь просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с Заказчиком; 5) Не должен находиться в процессе ликвидации; 6) Не должен находиться в процессе признания его несостоятельным (банкротом); 7) Не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей); 8) Не должен иметь конфликта интересов с Заказчиком; 9) На имущество участника закупки, необходимое для исполнения обязательств по заключаемому по результатам закупки договору, не должен быть наложен арест, деятельность участника закупки не должна быть приостановлена; 10) Должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 11) Должен обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Общество приобретает права на объекты интеллектуальной собственности 12) Не должен иметь взятые на себя и неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком, которые в том числе привели к расторжению договора по причине невозможности исполнить взятые на себя обязательства. |
| 1.9. | Техническое задание | Сведения о наименовании закупаемых работ, их количестве (объеме), начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документов, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия товара, потребностям заказчика, место, условия и сроки поставки, форма, сроки и порядок оплаты изложены в техническом задании, являющемся приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок. |
| 1.10 | Изменение количества предусмотренного договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности | Изменение количества не предусмотрено. |
| 1.11 | Выбор победителя | По итогам запроса котировок определяется один победитель |
| 1.12 | Количество договоров и их виды | По итогам запроса котировок определяется один договор на выполнение работ |

## Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике | Акционерное общество «Рефсервис» (АО «Рефсервис»). Место нахождения заказчика: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д.16. Почтовый адрес заказчика: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д.40/12 корп. 6, а/я 16 Контактные данные: Адрес электронной почты: y.arsenova@refservice.ru. Номер телефона: +7 (499) 262-95-15 Контактное лицо: начальник отдела закупок технического управления Арсёнова Юлия Александровна |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытие заявок | При проведении закупки, участниками которой могут быть любые лица: Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации о закупке на сайте указать дату. Дата и время окончания срока подачи заявок – 11:00 по Мск «17» октября 2025 года. Заявки на участие в запрос котировок в электронной форме № РУЗ-4/20 ЗКТ подаются в электронной форме на электронный адрес y.arsenova@refservice.ru или на бумажном носителе. Заявка на участие в запросе котировок состоит из заявки, технического предложения, ценового предложения участника. |
| 2.3 | Место и дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок | Документация размещена (извещение и документация о проведении запроса котировок размещены) на сайтах. Рассмотрение заявок осуществляется «17» октября 2025 года. Подведение итогов запроса котировок осуществляется «17» октября 2025 года. |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения и предоставления разъяснений положений извещения | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения и предоставления разъяснений положений извещения указан в пункте 3.4 части 3 приложения №1 извещения. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения: с «13» октября 2025 года по 11:00 часов Мск «16» октября 2025 года (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения: «13» октября 2025 года 2025 года. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения: 11:00 часов Мск «16» октября 2025 года 2025 года |

# Часть 3. Порядок проведения запроса котировок

Раздел документации запроса котировок «Порядок проведения запроса котировок» является неизменяемым.

## Участник запроса котировок

    - Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.

    - К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением (приложениями к нему).

    - Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.

    - Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат.

    - Котировочные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.

### Участник, на стороне которого выступают несколько лиц

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с формой 4.2 приложения № 4 извещения. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Лица, выступающие на стороне одного участника, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения как заявок всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким участником самостоятельно.

    - Участник, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой организации, иные разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной извещением (в случае, если извещением предусмотрено требование о предоставлении разрешительных документов) на лицо (лица), на которое(ых) в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) возложено исполнение работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных и иных документов.

При распределении в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) вкладов товарищей таким образом, что исполнителями работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных документов, выступают несколько лиц, участник должен представить указанные разрешительные документы на таких лиц. В случае отсутствия распределения вкладов и указания на исполнителей работ (услуг) в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), участник должен представить указанные разрешительные документы на всех лиц, выступающих на стороне одного участника

    - Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические или физические лица, выступающие на стороне одного участника), должен соответствовать квалификационным требованиям извещения в совокупности, соразмерно вкладам товарищей, указанным в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности).

Если в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) не указаны вклады товарищей, на основании части 2 статьи 1042 Гражданского кодекса Российской Федерации вклады товарищей признаются равными. Все лица, выступающие на стороне одного участника, должны соответствовать квалификационным требованиям в совокупности, в равных долях от количественных характеристик квалификационных требований, установленных в извещении.

    - Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные извещением документы, с учетом требований пунктов 3.2.1-3.2.5 приложения № 1 извещения.

    - В случае если победителем в запросе котировок будет признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, договор заключается с таким участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно подписание договора осуществляется одним лицом, указанным в заявке участника и действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).

### Требования к участникам

    - Участник должен соответствовать обязательным, указанным в пункте 3.3.2 приложения № 1 извещения, и квалификационным, указанным в пункте 1.8 приложения № 1 извещения, требованиям. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания, указанным в приложении № 2 извещения. Для подтверждения соответствия требованиям извещения в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями извещения.

    - Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям извещения, а именно:

      - непроведение ликвидации участника запроса котировок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

      - неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;

    - Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 3.3.2.1 и 3.3.2.2 приложения № 1 извещения, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с формой 4.1 приложения № 4 извещения.

    - Организатором по собственной инициативе или по требованию функционального заказчика могут быть установлены иные дополнительные требования к участникам закупки.

### Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок, изменения извещения о проведении запроса котировок, прекращение запроса котировок

    - Запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения на сайте.

    - Запрос должен быть направлен посредством ЭТЗП с обязательным подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью участника запроса котировок.

Разъяснения положений извещения и приложений к нему предоставляются в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос и размещаются в установленном порядке. Разъяснения извещения и приложений к нему могут не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее, чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

3.4.3.	Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.

3.4.4. При проведении запроса котировок в электронной форме запрос должен быть направлен посредством ЭТЗП или по электронной почте, указанной в пункте 2.1 приложения № 1 извещения.

3.4.5. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение об осуществлении запроса котировок.

В случае внесения изменений в извещение и приложения к извещению срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Если в извещение такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом. Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту).

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

    - Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Решение об отмене запроса котировок размещается на сайте ЭТЗП.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок.

  - Информационное сопровождение

    - Извещение об осуществлении запроса котировок и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах. За получение извещения плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

    - Заказчик вправе одновременно с размещением на сайтах извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение об осуществлении запроса котировок) не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения запроса котировок, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты их подписания. На сайтах могут размещаться выписки из протоколов, при этом такие выписки должны содержать информацию, предусмотренную извещением о проведении запроса котировок.

    - В случае если при проведении запроса котировок последний день для размещения в единой информационной системе информации и документов приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В организации и проведении запроса котировок участвуют:

    - - организатор – юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение закупки;

    - - комиссия по осуществлению конкурентных закупок – коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения конкурентных процедур закупок (комиссия, экспертная группа);

    - - оператор электронной площадки (оператор ЭТЗП) – юридическое лицо, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме.

#### Порядок работы на ЭТЗП

3.6.1. Участнику для участия в запросе котировок необходимо получить аккредитацию на ЭТЗП в порядке, установленном оператором ЭТЗП

3.6.2. Обмен между участником запроса котировок, заказчиком и оператором ЭТЗП информацией, связанной с получением аккредитации на ЭТЗП, осуществлением запроса котировок, осуществляется на ЭТЗП в форме электронных документов.

3.6.3.	Электронные документы участника запроса котировок, заказчика, оператора ЭТЗП должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника запроса котировок, заказчика, оператора электронной площадки.

Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, осуществляют обмен электронными документами только с использованием программно-аппаратных средств ЭТЗП в порядке, размещенном на сайте ЭТЗП.

3.6.4.	При проведении запроса котировок проведение переговоров заказчика с оператором ЭТЗП и оператора ЭТЗП с участником запроса котировок в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

3.6.5. Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТЗП, по которым ЭТЗП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его усиленной квалифицированной электронной подписью, ответственность несет лицо, зарегистрированное на ЭТЗП.

3.6.6. Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.

3.6.11. Заказчик вправе не рассматривать электронные документы, заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования усиленной квалифицированной электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

  - Вскрытие, рассмотрение и оценка котировочных заявок

    - По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок электронные документы, полученные от участника запроса котировок в электронной форме, направляются оператором электронной площадки организатору. Открытые части заявок становятся доступны для всех пользователей на странице данного запроса котировок на сайте ЭТЗП после размещения итогового протокола в установленном порядке.

По итогам вскрытия средствами ЭТЗП формируется протокол вскрытия котировочных заявок.

    - Протокол подлежит публикации на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.

    - При вскрытии заявок документы по существу не рассматриваются.

    - Если на участие в запросе котировок не поступило ни одной заявки запрос котировок признается несостоявшимся, формируется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса котировок несостоявшимся. Иные протоколы в ходе закупки не оформляются.

Если на участие в запросе котировок поступила одна заявка и заказчиком принято решение о признании запроса котировок несостоявшимся без рассмотрения заявки и заключения договора с единственным участником закупки, такая заявка не рассматривается заказчиком, соответствующая информация указывается в протоколе вскрытия заявок. Иные протоколы в ходе закупки не оформляются.

    - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в извещении и приложениях к нему, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/.

    - Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.

    - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случаях, установленных извещением (приложениями к нему), в том числе в следующих случаях:

3.7.7.1. Несоответствие котировочной заявки требованиям извещения и/или приложений к нему, и/или предоставления информации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной извещением, не содержит документов, иной информации согласно требованиям извещения;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями извещения).

3.7.7.2. Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену единицы товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (если такая цена за единицу установлена в извещении).

3.7.7.3. Лица, выступающие на стороне одного участника, подали заявку на участие в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника;

3.7.7.4. Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в извещении);

    - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса котировок.

    - Заказчик рассматривает только те заявки в электронной форме, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и направлены ему в установленные сроки.

    - Электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования усиленной квалифицированной электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, усиленная квалифицированная электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям извещения.

    - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет.

    - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок. Если на участие в запросе котировок поступила одна заявка и на этапе вскрытия закупка не признана несостоявшейся, заказчиком может быть принято решение о признании закупки несостоявшейся без рассмотрения заявки и заключения договора с единственным участником на этапе рассмотрения заявок. Соответствующая информация указывается в протоколе рассмотрения заявок, иные протоколы в ходе закупки не оформляются.

    - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в извещении, заявка участника отклоняется.

    - Если при рассмотрении котировочных заявок допущен только один участник или ни один из участников не допущен к участию в запросе котировок, оценка заявок не осуществляется. По итогам рассмотрения заявок составляется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

    - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

    - Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их соответствия требованиям извещения, а также оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным извещением.

При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям извещения (за исключением квалификационных требований, требований технического задания извещения, требований об обосновании демпинговой цены, требований по обеспечению заявок).

Конкурсная комиссия/экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, котировочной заявки требованиям технического задания извещения, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания извещения,  требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок, требованиям по обеспечению заявок.

    - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

    - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

    - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - Все цены, суммы в Форме 4.1 и 4.2 указываются без учёта НДС. Если участник не является налогоплательщиком соответствующая информация указывается в Форме 4.2.

    - Если имеются расхождения в цене предлагаемых участником товаров, работ, услуг, указанной в техническом предложении участника и указанной на ЭТЗП, то к рассмотрению принимается цена, указанная в техническом предложении участника.

    - В случае закупки товаров, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации в соответствии с перечнем, подлежат отклонению.

    - Отклонение заявки участника или отказ от заключения договора с победителем конкурентной закупки (или с участником, с которым по итогам закупки принято решение заключить договор) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник не соответствует требованиям, указанным в извещении (приложениях к нему) и/или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

    - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

    - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

    - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

      - дата подписания протокола;

      - количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время регистрации каждой котировочной заявки;

      - результаты рассмотрения котировочных заявок с указанием в том числе:

а) количества котировочных заявок, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой котировочной заявки с указанием положений извещения, которым не соответствует такая котировочная заявка;

      - результаты оценки котировочных заявок с указанием решения экспертной группы о соответствии таких заявок требованиям технического задания извещения, а также о присвоении котировочным заявкам значения по  итогам оценки;

      - причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

    - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.

    - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

    - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.

    - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

При проведении запроса котировок в электронной форме датой поступления заявки считается дата поступления электронной части заявки. Дата и время поступления заявки фиксируется средствами ЭТЗП.

    - Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок.

  - Подведение итогов запроса котировок

3.8.1.	Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки котировочных заявок присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

3.8.2.	Комиссия по осуществлению закупок принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол, который должен содержать следующие сведения:

3.8.2.1.	дата подписания протокола;

3.8.2.2.	количество поданных котировочных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3.8.2.3.	наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам запроса котировок определен ее победитель), в том числе единственного участника запроса котировок, с которым планируется заключить договор;

3.8.2.4.	порядковые номера котировочных заявок участников запроса котировок в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок;

3.8.2.5.	результаты рассмотрения котировочных заявок с указанием в том числе:

а) количества котировочных заявок, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой котировочной заявки с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

3.8.2.6.	результаты оценки котировочных заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

3.8.2.7.	причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

3.8.3.	Итоговый протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.

3.9. Признание запроса котировок несостоявшимся

3.9.1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

3.9.1.1.	на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подана одна котировочная заявок;

3.9.1.2. на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) не подано ни одной заявки;

3.9.1.3. по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению;

3.9.1.3. все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению;

3.9.1.4. победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

      - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям извещения, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

Цена договора, заключаемого с единственным участником запроса котировок, определяется в порядке, установленном заказчиком.

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при согласии участника.

      - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

3.10. Порядок подачи котировочной заявки

3.10.1.	Котировочная заявка должна содержать всю требуемую настоящим приложением информацию и документы, должна быть оформлена в соответствии с требованиями извещения (приложений к нему).

3.10.2.	Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям извещения, отклоняется.

3.10.3.	Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. Представляется копия документа, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение и приложения к нему на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

3.10.4.	В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные извещения (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).

3.10.5.	В случае если в составе заявки участника предоставлены документы и материалы, составленные, выданные или удостоверенные государственными органами иностранных государств или должностными лицами иностранных государств, указанные документы (помимо нотариально заверенного перевода) представляются с соблюдением следующих требований:

1) если документы выданы в государстве, не являющемся участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) (далее – Гаагская конвенция), такие документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в таком иностранном государстве;

или

2) если документы выданы в государстве, являющемся участником Гаагской конвенции, документы должны быть апостилированы в таком государстве в соответствии с требованиями Гаагской конвенции;

или

3) если документы выданы в государстве, в отношении которого действует международный договор Российской Федерации, отменяющий либо упрощающий требования легализации документов, документы должны соответствовать требованиям такого международного договора.

3.10.6.	Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

3.10.7.	Котировочная заявка состоит из открытой и закрытой частей. Размещение документов в составе заявки на электронной площадке осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной площадки и руководством участника, размещенными на ЭТЗП.

3.10.8.	 В открытой части котировочной заявки должны быть представлены:

заявка на участие в запросе котировок, подготовленная по Форме 4.1. заявки участника, представленной в приложении № 4 к извещению;

техническое предложение, подготовленное по Форме 4.2. технического предложения участника, представленной в приложении № 4 к извещению;

ценовое предложение, подготовленное по Форме 4.3. ценового предложения участника, представленной в приложении № 4 к извещению;

3.10.9.	В закрытой части котировочной заявки должны быть представлены:

3.10.9.1. выписка из единого государственного реестра юридических лиц, если доступ к сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, об участнике запроса котировок ограничен в случаях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729 «Об определении случаев, в которых доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице может быть ограничен»;

3.10.9.2. документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц) (если в приложении № 1 к извещению установлен приоритет товаров российского происхождения). Документ должен быть сканирован с оригинала или копии, заверенной участником;

3.10.9.3. декларацию, подтверждающие соответствие участников запроса котировок квалификационным требованиям, указанным в пункте 1.8 приложения № 1 к извещению, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям технического задания (если в техническом задании предусмотрено требование о предоставлении документов);

3.10.9.4. договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в запросе котировок принимает участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц). Договор должен быть сканирован с оригинала;

3.10.9.5. документы, подтверждающие возможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, обосновывающие предложенную участником цену и иные документы, запрашиваемые при применении антидемпинговых мер, если требование о предоставлении документов предусмотрено в пункте 1.4 приложения № 1 к извещению;

3.10.10.	В закрытой части котировочной заявки участник вправе представить учредительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.

3.10.11.	Окончательная дата подачи котировочных заявок и, соответственно, дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи котировочных заявок размещаются на сайтах. В этом случае продление срока действия обеспечения заявок не требуется.

3.10.12.	Каждый участник может подать только одну котировочную заявку по каждому из лотов извещения. В случае если участник подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.

3.10.13.	Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока подачи заявок заявки не принимаются.

3.10.14.	 Все файлы, представленные в составе заявки, должны иметь наименование, соответствующее наименованию документов, содержащихся в них.

3.10.15.	Документы, входящие в предложения для переторжки, уточненной заявки представляются в открытой части, за исключением документов, предоставляемых в качестве обоснования демпинговой цены (если представление документов предусмотрено данным пунктом), которые представляются в закрытой части.

3.10.16.	При непредставлении участником части (частей) котировочной заявки (открытой и/или закрытой части) такая заявка считается не поданной.

3.10.17.	Котировочная заявка (предложение для переторжки, уточненная заявка) подается в виде документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 75-100dpi) или в виде документов в формате word. Допускается сканирование в черно-белом режиме. Документы, входящие в состав заявки (предложения для переторжки, уточненные заявки), должны соответствовать требованиям по оформлению, изложенным в настоящем приложении.

в случае, если участник подаёт заявку на бумажном носителе:

3.10.19. Конверты с заявками вскрываются публично вовремя, месте, указанные в пунктах 10,11 извещения документации.

3.10.20.Участники, представившие заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

    - Представитель участника, подавший заявку, подтверждает полномочия на право участия в процедуре вскрытия для этого он должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность, приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

    - В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником запроса котировок заявки не отозваны, все заявки этого участника запроса котировок, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику запроса котировок по его требованию.

    - При вскрытии конвертов с заявками объявляется:

Наименование участника запроса котировок;

Сведения, изложенные в техническом предложении участника запроса предложений, используемые для оценки заявок;

Иная информация (при необходимости).

Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками.

    - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

    - Заказчик обеспечивает сохранность неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает рассмотрение содержания заявок только после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с документацией. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с заявками в соответствии с документацией.

3.10.26.	При проведении запроса котировок с предоставлением заявок на бумажном носителе, такие заявки должны быть представлены в оригинале, вложенные в запечатанный конверт «Оригинал», имеющий чёткую маркировку «Оригинал».

3.10.27.	Маркировка общего конверта должна содержать следующую информацию:

«__________________________ (наименование и адрес участника);

Оригинал заявки на участие в запросе котировок №______________ (указать номер и наименование запроса котировок;

Не вскрывать до __.00 __ часов __________________ времени «__» __________ 201_ г.»

3.10.28.	Конверт должен содержать заверенные подписью и печатью (при ее наличии) документы, указанные в пунктах 3.10.8-3.10.10 документации.

3.10.27.	Оригинал заявки на участие в запросе котировок должен быть подписан лицом, имеющим право подписи документов от имени участника. Все страницы заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

3.10.28.	Все рукописные исправления, сделанные в заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

3.10.29.	Конверты с заявками принимаются до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.

3.10.30.	В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям документации или конверт(ы) не запечатан(ы), не принимаются.

3.10.31.	По истечении срока подачи заявок конверты не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

  - Изменение и отзыв котировочных заявок

    - Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, направив об этом уведомление оператору ЭТЗП.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку после окончания срока подачи котировочных заявок.

    - Порядок изменения и отзыва поданной котировочной заявки на ЭТЗП регламентирован нормативными документами ЭТЗП, размещенными на сайте ЭТЗП.

    - В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений.

    - Для отзыва заявки на ЭТЗП необходимо ее удалить или перевести в состояние редактирования. Для внесения изменений в заявку, необходимо сначала ее отозвать, затем внести в нее изменения, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и вновь направить на электронную площадку. Без отзыва заявки изменить ее невозможно. Для внесения изменений в поданную котировочную заявку или отзыва заявки необходимо руководствоваться нормативными документами ЭТЗП, размещенными на сайте ЭТЗП.

  - Предоставление технического предложения

    - Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям извещения (приложений к нему), условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению, и должно предоставляться по Форме технического предложения участника, представленной в приложении № 4.2 к извещению.

    - При несоответствии технического предложения требованиям извещения и приложений к нему, заявка такого участника отклоняется.

    - В составе котировочной заявки участник должен представить документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае, если предоставление таких документов предусмотрено техническим заданием. В техническом предложении участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического задания.

    - Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено извещением) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

    - Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

    - Все цены, суммы в Форме 4.1 и 4.2 указываются без учёта НДС. Если участник не является налогоплательщиком соответствующая информация указывается в Форме 4.2.

    - Если имеются расхождения в цене предлагаемых участником товаров, работ, услуг, указанной в техническом предложении участника и указанной на ЭТЗП (в случае проведения конкурса в электронной форме), то к рассмотрению принимается цена, указанная в техническом предложении участника.

    - Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные извещением и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

  - Проведение переторжки

    - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

    - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

    - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

    - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени вскрытия конвертов с измененными условиями заявки (открытие доступа к документам с измененными условиями в электронной форме), место, условия прохода в здание для присутствия на вскрытии, если переторжка проводится в заочной форме на бумажном носителе, дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. В случае если переторжка проводится в режиме реального времени в приглашении указывается срок, до которого участник запроса котировок, участвующий в переторжке, должен представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения.

Заказчик также размещает электронное приглашение на ЭТЗП, сайтах.

    - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

    - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

    - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

    - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

    - При проведении запроса котировок в электронной форме переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной форме. При проведении запроса котировок не в электронной форме переторжка проводится только в заочной форме на бумажном носителе.

    - Переторжка в режиме реального времени проводится на ЭТЗП в дату и время, указанные в приглашении.

    - Переторжка в режиме реального времени на ЭТЗП проводится путем снижения цены, предложенной участником в первоначальной заявке.

    - Снижение цены, предложенной участником, может производиться поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз.

    - Участники запроса котировок заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса котировок не имеет обязанности предложить цену ниже других участников.

    - Время приема предложений участников о цене определяется в электронном приглашении на ЭТЗП.

    - Участник подписывает каждое предложение о цене, сделанное в ходе переторжки электронной подписью.

    - С момента начала проведения переторжки до ее окончания на электронной странице данного запроса котировок указываются все предложения о цене договора и время их поступления.

    - В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником, лучшим считается предложение, поступившее ранее других предложений с той же ценой.

    - Результаты проведения переторжки на ЭТЗП оформляются актом вскрытия новых коммерческих предложений, в котором содержатся следующие сведения:

Адрес ЭТЗП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

Дата, время начала и окончания процедуры переторжки,

Окончательные предложения о цене договора (цене лота) сделанные участниками без учета НДС, с учетом НДС.

    - Акт вскрытия новых коммерческих предложений с помощью программных и технических средств ЭТЗП размещается на сайте ЭТЗП не позднее 1 рабочего дня после вскрытия новых предложений.

    - Участники запроса котировок, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТЗП и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом). Документы представляются через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП в порядке, предусмотренном для подачи предложений к переторжке в электронной форме, в сроки, определенные в приглашении к участию в переторжке. При непредоставлении документов в установленные сроки, предложение участника для переторжки отклоняется и рассматривается предложение, представленное в котировочной заявке (последнее соответствующее требованиям котировочной документации предложение участника, в том числе предложение для переторжки, если переторжка проводится несколько раз).

    - При проведении переторжки в заочной форме участникам запроса котировок может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. Участники представляют предложения в порядке и сроки, указанные в приглашении к переторжке. В приглашении также указывается перечень представляемых документов. Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном котировочной документацией.

    - При проведении переторжки в заочной форме в электронной форме участники представляют документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе котировок, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом), в порядке, предусмотренном пунктами 3.10.8 котировочной документации через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП.

Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями. Отзыв предложения осуществляется в порядке, предусмотренном для отзыва котировочных заявок, установленном в пункте 3.11 котировочной документации.

    - Вскрытие заявок с измененными условиями (открытие доступа к документам с измененными условиями в электронной форме) на участие в запросе котировок проводится в порядке, предусмотренном пунктами 3.7 котировочной документации.

    - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 3.8 котировочной документации.

    - Порядок и правила проведения переторжки на иной электронной торгово-закупочной площадке указываются на сайте этой площадки.

  - Исполнение, изменение, расторжение договора

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, договором. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в пункте 1.10 приложения № 1 к извещению, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

    - При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

    - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

    - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в извещении.

    - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № п/п | Наименование предложенных работ, их количество (объем) и предложенная цена договора |  |  | Ед. изм. | Кол-во (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту железнодорожных путей необщего пользования Парка отстоя вагонов на станции Крыловская Северо-Кавказской железной дороги |  |  |  | 1 | В соответствии с п.2 |
| ИТОГО начальная максимальная) цена договора; Не более 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.. Порядок формирования начальной (максимальной) цены; Начальная (максимальная) цена сформирована с учётом всех возможных расходов участника, так или иначе связанных с работами и поставкой материалов необходимых для выполнения работ, в том числе транспортных расходов по доставке материалов до места поставки заказчика.. |
| - Характеристики объекта и цель выполнения работ: Железнодорожные пути необщего пользования предназначены для проследования вагонов в Парк с целью проведения отстоя. Тип стрелочных переводов 1/9, 1/11, Тип рельса Р-50, Р-65. Полная длина 6 836,32 м., полезная длина 5 625,92 м. Брусья – дерево. Шпалы - дерево/ЖБ. Тип балластного слоя – щебень, гравий. Выполнение комплекса работ по текущему ремонту железнодорожного пути необщего пользования в установленные настоящим техническим заданием сроки, с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и безопасности движения. 2. Технические и функциональные характеристики работ: Стрелочный перевод № 206 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 26 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 26 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 26 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 26 |
| Стрелочный перевод № 206А |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 4 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 4 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 3 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 3 |
| Стрелочный перевод № 207 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 16 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 16 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 8 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 8 |
| Стрелочный перевод № 208 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 12 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 12 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 3 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 3 |
| Стрелочный перевод № 209 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 11 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 11 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 24 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 24 |
| Стрелочный перевод № 210 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 12 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 12 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 8 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 8 |
| Стрелочный перевод № 211 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 16 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 16 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 6 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 6 |
| Стрелочный перевод № 212 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 16 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 16 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 12 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 12 |
| Стрелочный перевод № 213 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 23 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 23 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 13 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 13 |
| Стрелочный перевод № 214 |  |  |  |  |  |
|  | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 23 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 23 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 16 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 16 |
| Стрелочный перевод № 215 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 24 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 24 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 10 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 10 |
| Стрелочный перевод № 216 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 18 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 18 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 9 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 9 |
| Стрелочный перевод № 218 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев |  |  | шт. | 9 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) |  |  | шт. | 9 |
| 2 | Замена шпал |  |  | шт. | 8 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) |  |  | шт. | 8 |
| Выполнение работ по текущему ремонту железнодорожных путей необщего пользования Парка отстоя вагонов на станции Крыловская Северо-Кавказской железной дороги |  | Нормативные документы, согласно которым установлены требования к качеству работ | Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО « РЖД » от 14.11.2016 г. N 2288р; - Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250; |  |  |
|  |  | Соответствие требованиям к условиям производства работ | Работы должны выполняться с 08.00 до 17.00 часов по местному времени. Работы по ремонту выполняются с обеспечением беспрепятственного производства маневровых работ, прохода персонала. Время проведения работ предварительно согласовывается с представителем АО «Рефсервис» в парке отстоя |  |  |
|  |  | Характеристики работ, относящиеся к безопасности | Работы должны выполняться Подрядчиком с обеспечением требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в соответствии со следующими нормативными документами: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Министерства труда и социальной защиты от 27.11.2020 № 835н); Правила по охране труда при размещении монтаже техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Министерства труда и социальной защиты от 27.11.2020 № 833н); Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Министерства труда и социальной защиты от 11.12.2020 № 883н); Правила противопожарного режима в РФ. Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023); Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Контроль по соблюдению правил техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарных мероприятий возлагается на ответственное лицо технического персонала Подрядчика. Заказчик вправе потребовать прекращения работ любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности. |  |  |
|  |  | Состав, объём, характеристики материалов, применяемых для выполнения работ | Текущий ремонт железнодорожного пути осуществляется только с применением новых материалов. Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество. Все материалы для производства работ предоставляются Подрядчиком. |  |  |
| - Результат выполнения работ |  |  |  |  |  |
| Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных по настоящему Договору работ, использованных при выполнении работ материалов, конструкций, комплектующих и оборудованию, их соответствие условиям настоящего Договора, действующим строительным нормам и правилам, техническим регламентам и иным подобным нормативным правовым актам. Подрядчик гарантирует отсутствие при выполнении работ отступлений от требований, предусмотренных в настоящем Договоре, в действующих строительных нормах и правилах, технических регламентах и иных подобных нормативных правовых актах. Подрядчик гарантирует своевременное и правильное оформление при выполнении работ всей исполнительной документации, предусмотренной настоящим Договором, действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами и иными подобными нормативными правовыми актами. Срок гарантии результата выполненных работ устанавливается продолжительностью двенадцать месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. Несмотря на выше изложенное, гарантийный срок на используемые материалы, устанавливается равным гарантийному сроку производителя и исчисляется с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки выполненных работ, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, возникших не по вине Заказчика, осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. В случае не подписания (не составления) Подрядчиком двустороннего акта, документом, подтверждающим наличие недостатков и устанавливающим сроки для устранения их Подрядчиком, является мотивированная претензия Заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков либо в мотивированной претензии Заказчика, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц с отнесением понесенных затрат на оплату работ за счет Подрядчика. Подрядчик не имеет права использовать настоящий Договор, в том числе предоставлять его в кредитные и иные финансовые организации, для получения кредитных (заёмных) денежных средств. |  |  |  |  |  |
| - Место, сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |
| Место выполнения работ |  | Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская, Парк отстоя изотермических вагонов РВД «Троицк» - филиала АО «Рефсервис» на станции Крыловская Северо – Кавказской железной дороги |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | 30 рабочих дней с даты подписания договора |  |  |  |
| Срок действия договора |  | с момента заключения до 31.12.2025 года, а в части расчетов до полного их проведения. |  |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |  |  |
| Форма оплаты |  | Оплата осуществляется в безналичной форме путём перечисления средств на счёт Подрядчика. |  |  |  |
| Авансирование |  | Не предусмотрено |  |  |  |
| Срок и порядок оплаты |  | Оплата выполненных работ производится в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приёмки выполненных работ формы КС- 2 и представления справки о стоимости выполненных работ формы КС- 3, на основании выставленного подрядчиком счёта; Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата выполненных работ производится Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приёмки выполненных работ формы КС- 2 и представления справки о стоимости выполненных работ формы КС- 3, на основании выставленного подрядчиком счёта. Контрагент вправе представить иные условия расчётов. |  |  |  |
| Требования к отчетной документации: |  | По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет заказчику следующий комплект документов: формы КС-2, КС-3 в двух экземплярах на бумажном носителе, счет-фактура (для плательщиков НДС) и счет по одному экземпляру на бумажном носителе. |  |  |  |
| Расчёт стоимости работ: |  | Стоимость работ без учёта НДС указывается участником в техническом предложении, оформленном в соответствии с формой 4.2 приложения № 4 извещения о проведении запроса котировок. |  |  |  |

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

Договор № _____________на выполнение работ

| г. Троицк | «_____»_____________2025 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Рефсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик»  в лице  директора РВД «Троицк» - филиала АО «Рефсервис» Кривошеева Семена Петровича, действующего на основании доверенности № РЮ-5/152 от «22» ноября 2024 года, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту железнодорожных путей (далее – Работа), расположенных по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская, Парк отстоя изотермических вагонов РВД «Троицк» - филиала АО «Рефсервис» на станции Крыловская Северо – Кавказской железной дороги.

1.2. Содержание, объём и требования к Работам изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок выполнения Работ по настоящему Договору – ________________.

1.4. Настоящий Договор заключен по результатам открытого запроса котировок в электронной форме № ___________, проведенного Заказчиком. Любое несоблюдение Подрядчиком требований и обязательств, согласно котировочной документации и котировочной заявке, а также несоответствие действительности указанных Подрядчиком сведений, предоставляет Заказчику безусловное право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков.

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику __________________________________________ рублей _________________копейки без учета  НДС 20%, _____________________________ рублей _________ копеек  с учетом  НДС 20%, согласно калькуляциям на выполнение Работ (Приложение № 3 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Оплата выполненных работ производится в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) по каждому этапу Работ согласно Календарного плана, на основании выставленного Подрядчиком счёта.

Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ на основании выставленного подрядчиком счёта.

2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика, указанного в разделе 13 Договора.

2.4. Цена договора не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.5. По окончании действия договора Подрядчик производит сверку расчётов, путем подписания и направления акта сверки взаиморасчетов Заказчику.

2.6. Стороны согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

после выполнения каждого этапа Работ по форме

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Сдача-приёмка выполненных Работ оформляется Сторонами путём подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2.

3.2. Подрядчик по окончании работ уведомляет Заказчика о выполнении работ по Договору.

3.3. Заказчик в течение трёх рабочих дней, с момента уведомления о выполнении Работ, производит приёмку выполненных Работ.

3.4. По окончании приёмки Подрядчик и представитель Заказчика подписывают Акт сдачи-приёмки выполненных работ формы КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Подрядчик передает представителю Заказчика счёт.

3.5. При обнаружении, в момент приёмки, некачественного исполнения ремонтных работ, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Устранение замечаний Подрядчик проводит своими силами и за свой счёт.

3.6 Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до устранения Подрядчиком, выявленных Заказчиком недостатков (пункт 4.1.2 Договора).

3.7. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении Работ, настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка взаиморасчётов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на выполнение Работ по настоящему Договору.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты в предусмотренные настоящим Договором сроки. Результаты Работ должны отвечать требованиям: Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО « РЖД » от 14.11.2016 г. N 2288р; Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.20220 г. № 250.

4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах, допущенные по его вине, своими силами и за свой счёт.

4.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента завершения Работ, представить документы, подтверждающие фактически выполненные Работы, в частности, Акт сдачи – приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру.

4.1.5. Обеспечить вывоз образовавшегося в процессе работ мусора с территории предприятия.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить фактически произведенные до дня получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Подрядчика на выполнение Работ по настоящему Договору.

4.3 Переуступка прав требования одной Стороной по Договору осуществляется в порядке, установленном законодательством. При этом переуступка Подрядчиком своих прав/обязанностей по Договору допускается только при письменном согласовании с Заказчиком (за исключением случаев универсального правопреемства).

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случаях, когда работы по настоящему Договору выполнены Подрядчиком с нарушением условий настоящего Договора и приложений к нему, с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, Технических регламентов, ГОСТов, и иных подобных нормативных правовых актов, а также с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору:

а) потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, предусмотренный настоящим Договором;

б) самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

5.3. За несоблюдение Подрядчиком срока выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков устранения недостатков выполненных работ по мотивированным замечаниям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.4. В случае расторжения настоящего Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплатить штраф, в размере 10% (Десяти процентов) от цены настоящего Договора.

5.5. Подрядчик, в случаях, не связанных с нарушением им обязательств по настоящему Договору, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом Подрядчик в соответствии с п. 3 ст. 310 ГК РФ выплачивает Заказчику денежные средства в размере 10 % (Десяти процентов) от цены настоящего Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента доставки Заказчику уведомления об отказе от настоящего Договора.

5.6. Уплата Подрядчиком штрафа, неустойки не лишает Заказчика права требовать возмещения убытков, а Подрядчика обязанности возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. Ущерб, причиненный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Заказчика, компенсируется Заказчиком, во всех остальных случаях ущерб компенсируется Подрядчиком. Подрядчик в любом случае принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

При этом Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Подрядчиком и/или субподрядчиком, за исключением случаев, возникших вследствие умышленных действий Заказчика.

5.8. Если Подрядчик после завершения работ по настоящему Договору оставит на Объекте и прилегающей к нему территории принадлежащие ему имущество, материальные ресурсы, а также не вывезет образовавшийся мусор, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты приведения в порядок места проведения работ и прилегающих к нему территорий.

5.9. Уплата штрафа, неустойки и/или возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.10. Перечисленные в настоящем разделе штрафы, неустойки и/или возмещение убытков могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при осуществлении расчетов с Подрядчиком по настоящему Договору. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафов, неустойки и/или возмещение убытков Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных по настоящему Договору работ, использованных при выполнении работ материалов, конструкций, комплектующих и оборудованию, их соответствие условиям настоящего Договора, действующим строительным нормам и правилам, техническим регламентам и иным подобным нормативным правовым актам.

6.2. Подрядчик гарантирует отсутствие при выполнении работ отступлений от требований, предусмотренных в настоящем Договоре, в действующих строительных нормах и правилах, технических регламентах и иных подобных нормативных правовых актах.

6.3.	Подрядчик гарантирует своевременное и правильное оформление при выполнении работ всей исполнительной документации, предусмотренной настоящим Договором, действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами и иными подобными нормативными правовыми актами.

6.4. Срок гарантии результата выполненных работ устанавливается продолжительностью двенадцать месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

Несмотря на вышеизложенное, гарантийный срок на используемые материалы, устанавливается равным гарантийному сроку производителя и исчисляется с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком.

6.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки выполненных работ, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, возникших не по вине Заказчика, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.6. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. В случае не подписания (не составления) Подрядчиком двустороннего акта, документом, подтверждающим наличие недостатков и устанавливающим сроки для устранения их Подрядчиком, является мотивированная претензия Заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков либо в мотивированной претензии Заказчика, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц с отнесением понесенных затрат на оплату работ за счет Подрядчика.

6.7. Подрядчик не имеет права использовать настоящий Договор, в том числе предоставлять его в кредитные и иные финансовые организации, для получения кредитных (заёмных) денежных средств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.5. В случае расторжения настоящего Договора по причине, указанной в пункте 7.4. настоящего Договора, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику денежные средства, перечисленные Подрядчику в качестве предоплаты, на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии – десять календарных дней, с даты получения претензии.

Претензия и ответ на претензию должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченным лицом.

8.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Челябинской области.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025, а в части расчетов до полного их проведения.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1. и 10.2. Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1. и 10.2 Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления _________________ о нарушениях каких-либо положений пунктов 10.1. и 10.2 Договора: _________________________________.

Каналы уведомления АО «Рефсервис» о нарушениях каких-либо положений пунктов 10.1 и 10.2 Договора тел.: (499) 262-80-07; факс (499) 262-57-14, электронная почта secretary@refservice.ru.

10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 10.1. и 10.2. Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 10.1. и 10.2. Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 10.1. и 10.2 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.3. Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без всяких для себя последствий путём направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Договор считается расторгнутым через 5 дней с момента получения соответствующего уведомления другой Стороной.

11. Налоговая оговорка

11. 1.  Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительные органы находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведёт бухгалтерский учёт и составляет бухгалтерскую отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, представляет годовую бухгалтерскую отчётность в налоговый орган;

- ведёт налоговый учёт и составляет налоговую отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объёме представляет налоговую отчётность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учёте, в бухгалтерской и налоговой отчётности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учёте, в бухгалтерской и налоговой отчётности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2 Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1 настоящего раздела, и это повлечёт:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

- предъявление третьими лицами к Заказчику, предметом договора с которыми были работы, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также расходов, возникших из-за отказа в возможности их признать для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понёс вследствие таких нарушений.

11.3. При получении уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС Подрядчик обязуется устранить такие признаки в течение 30 календарных дней с момента получении указанного уведомления.

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке подрядчиков, не ограничиваясь прямой сделкой с Заказчиком, но и в ситуации, когда Подрядчик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам о цепочке (цепочке движения работ).

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Подрядчиком формирования в бюджете источника для применения покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Подрядчику по сделке в составе стоимости товара, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если Подрядчик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС в указанный срок, Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику или к третьему лицу.

Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Подрядчиком, вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия покупателем к вычету сумм НДС определяются в размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС по операциям с Подрядчиком;

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Заказчику или к третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему товар работу, по цепочке взаимоотношений с Заказчиком.

Подрядчик в срок не более 5 банковских дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика обязан возместить указанные имущественные потери Заказчику. Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Подрядчиком.

11.4. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пунктах 11.2 и 11.3 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность возместить имущественные потери.

12. Прочие условия

12.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. Договор, смета переданные Сторонами по факсимильной связи, имеют юридическую силу до предоставления оригиналов, при этом Сторона обязана отправить оригинал документа незамедлительно.

В целях осуществления оперативного взаимодействия по исполнению обязательств в рамках заключённого Договора Стороны согласовывают следующих контактных лиц:

от Подрядчика: _________________________________________________;

от Заказчика: Меланина Екатерина Николаевна, тел: 8 (35163) 7-23-75, факс: 8(35163)-7-25-36, e-mail: e.melanina@refservice.ru

12.3.1. Вся переписка и документооборот осуществляются Сторонами по адресам, указанным в пункте 13.3. и разделе 13 Договора.

В целях упрощения обмена информацией и документами (в том числе претензиями) по Договору Стороны вправе использовать средства электронной, факсимильной связи.

Документы, передаваемые Сторонами по электронной почте должны соответствовать следующим требованиям:

- документ должен быть переведён в электронный вид с помощью средств сканирования;

- документ должен быть отсканирован в формате Adobe PDF в чёрно-белом либо сером цвете (качество – не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также исходящего номера и даты заявки;

- наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе, например, заявка 245 от 02.03.2009 3л.

В том случае, если документы от Заказчика поступили на иные реквизиты Исполнителя либо не соответствуют вышеизложенным требованиям, в связи с чем невозможно установить аутентичность признаков подлинности, то Исполнитель вправе не рассматривать такие документы.

В том случае, если документы от Заказчика поступили Исполнителю по факсу, но являются нечитаемыми, то Исполнитель вправе не рассматривать их.

Документы, переданные факсимильной и/или электронной связью, признаются имеющими юридическую силу до даты получения оригиналов документов в случаях, предусмотренном договором.

Претензии, ответы на претензии, счета, счета-фактуры, первичные учётные документы, акты оказанных услуг/выполненных работ, акты сверки взаиморасчетов дополнительно направляются в оригинале почтовой связью.

При отправке документов почтовой связью, датой отправки считается дата, указанная на штемпеле почтовой организации.

При отправке документов посредством электронной, факсимильной связи датой отправки считается дата, указанная в отчёте факсимильного аппарата, электронного сообщения Стороны отправителя, содержащем сведения о приёме сообщения Стороной получателя.

12.3.2. Рабочая переписка по адресам е-mail, указанным в Договоре, а также с учётом требований к электронным адресам, установленным в Договоре, признаётся Сторонами юридически значимой и является основанием для совершения Сторонами соответствующих действий по Договору.

В случае,  если по одному и тому же вопросу имеется электронное письмо в формате рабочей переписки и документ, отправленный по электронной почте/факсимильной связью, соответствующий требованиям Договора,  преимущество имеет такой документ.

12.3.3. Информацию о банковских реквизитах, адресах, изменениях в органах управления, контактах и т.п. условий, не влияющих на существенные условия Договора, Стороны обязаны сообщать друг другу в пятидневный срок, с даты таких изменений в одностороннем уведомительном порядке и способами, установленными в Договоре, - составление дополнительных соглашений в данных случаях не требуется.

В случае неисполнения указанного условия, а также за предоставление недостоверных сведений о месте своего нахождения, номерах факсимильных и электронных адресов и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по Договору и убытки принимает на себя Сторона, не уведомившая другу сторону либо представившая недостоверные сведения.

При этом документы и/или информация считаются полученными соответствующей Стороной по адресам, указанным в Договоре».

12.4. К настоящему Договору прилагаются:

12.4.1. Техническое задание (Приложение №1);

12.4.2. Календарный план работ (Приложение № 2);

12.4.3. Калькуляция (Приложение № 3);

12.4.4. Акт сдачи – приемки выполненных работ (ФОРМА) (Приложение № 4).

13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик: АО «Рефсервис» Юридический адрес: 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 6. ИНН 770 859 02 86 КПП 770 101001 РВД «Троицк» -филиал АО «Рефсервис» ИНН 770 859 02 86 КПП 742443001 Почтовый адрес: Россия, 457100, г. Троицк Челябинской обл., ул. Дерибаса, д. 30 Тел/факс 8(35163)-7-25-36 Банковские реквизиты: р/с 40702810309280004602 к/с 30101810400000000952 БИК 046577952 Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: _____________ С.П. Кривошеев «____»____________2025 г. |  | Подрядчик: _____________ _____________ «_____»___________2025 г. |

Приложение № 1

к Договору

от «____»_________2025 г.

№ _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту железнодорожного пути необщего пользования парка отстоя на станции Крыловская

- Общие требования

- Требования к месту выполнения работ:

Место выполнения работ: Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская, Парк отстоя изотермических вагонов РВД «Троицк» - филиала АО «Рефсервис» на станции Крыловская Северо – Кавказской железной дороги

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица:

РВД «Троицк» - Ведущий инженер производственно – технического отдела Меланина Екатерина Николаевна, тел. (835163) 7-25-36 (доб. 133), e.melanina@refservice.ru;

Парк отстоя – Куницын Александр Алексеевич, тел. 8 988 96 68 779, kunitsin.al@gmail.com.

- Срок выполнения работ – не более 30 (тридцати) рабочих дней.

2. Требования к выполнению работ

2.1. Цель выполнения работ: Выполнение комплекса работ по текущему ремонту железнодорожного пути необщего пользования в установленные настоящим техническим заданием сроки, с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и безопасности движения.

2.2 Время проведения работ предварительно согласовывается с представителем
АО «Рефсервис» в Парке отстоя изотермических вагонов РВД «Троицк» - филиала АО «Рефсервис» на станции Крыловская Северо – Кавказской железной дороги.

2.3. Описание и основные характеристики объекта:

Железнодорожные пути необщего пользования предназначены для проследования вагонов в Парк с целью проведения отстоя.Тип стрелочных переводов 1/9, 1/11, Тип рельса Р-50, Р-65. Полная длина 6 836,32 м., полезная длина 5 625,92 м. Брусья – дерево. Шпалы -  дерево/ЖБ. Тип балластного слоя – щебень, гравий.

2.4. Ведомость планируемых работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стрелочный перевод № 206 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 26 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 26 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 26 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 26 |
| Стрелочный перевод № 206А |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 4 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 4 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 3 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 3 |
| Стрелочный перевод № 207 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 16 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 16 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 8 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 8 |
| Стрелочный перевод № 208 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 12 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 12 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 3 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 3 |
| Стрелочный перевод № 209 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 11 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 11 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 24 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 24 |
| Стрелочный перевод № 210 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 12 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 12 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 8 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 8 |
| Стрелочный перевод № 211 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 16 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 16 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 6 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 6 |
| Стрелочный перевод № 212 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 16 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 16 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 12 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 12 |
| Стрелочный перевод № 213 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 23 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 23 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 13 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 13 |
| Стрелочный перевод № 214 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 23 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 23 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 16 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 16 |
| Стрелочный перевод № 215 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 24 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 24 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 10 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 10 |
| Стрелочный перевод № 216 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 18 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 18 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 9 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 9 |
| Стрелочный перевод № 218 |  |  |  |
| 1 | Замена стрелочных брусьев | шт. | 9 |
| 1.1 | Брус переводной пропитанный (автоклав) | шт. | 9 |
| 2 | Замена шпал | шт. | 8 |
| 2.1 | Шпала деревянная (автоклав) | шт. | 8 |

Ежесменную уборку рабочего места выполняет Подрядчик.

3.Требования к подрядчику и к организации производства работ

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Перечень нормативных документов, регламентирующих БЕЗОПАСНОЕ проведение данных работ:

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Министерства труда и социальной защиты от 27.11.2020 № 835н);

- Правила по охране труда при размещении монтаже техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Министерства труда и социальной защиты от 27.11.2020 № 833н);

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Министерства труда и социальной защиты от 11.12.2020 № 883н);

- Правила противопожарного режима в РФ. Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023);

Перечень нормативно - технических документов, регламентирующих ТЕХНОЛОГИЮ И КАЧЕСТВО выполнения ремонтных работ:

- Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО « РЖД » от 14.11.2016 г. N 2288р;

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250;

- Положение о допуске грузового вагона на инфраструктуру ОАО "РЖД" после плановых видов ремонта № 787-2015 ПКБ ЦВ;

- Положение о допуске грузового вагона на инфраструктуру ОАО «РЖД» после проведения непланового вида ремонта (ТР-2) № 939-2022 ПКБ ЦВ.

3.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик рельсового пути в соответствии с требованиями НД.

3.2.1. Специальные требования к исполнителю договора:

Подрядчик обязан соблюдать требования природоохранного законодательства РФ в рамках деятельности, определенной договором;

Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности не ниже 2-ой в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Подтверждающие документы предоставляются исполнителем при допуске к производству работ;

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда. Подтверждающие документы по аттестации персонала по охране труда, пожарной предоставляются исполнителем при допуске к производству работ;

Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам;

Знать технологию ремонта;

Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом работ;

В ходе выполнения работ Подрядчик складирует образующиеся отходы на территории Заказчика в специально отведенных Заказчиком местах временного накопления отходов с целью исключения захламления территории, загрязнения почвы отходами, проливов нефтепродуктов и прочих опасных жидкостей, их слива в приямки и дренаж и для снижения риска попадания их в промышленно-ливневую канализацию.

Обеспечение контейнерами и прочими емкостями для временного накопления отходов разных видов выполняется Подрядчиком самостоятельно, либо путем предоставления соответствующих емкостей во временное пользование со стороны Заказчика

По окончании выполненных работ подрядчик обязан за свой счёт обеспечить вывоз и утилизацию производственных и бытовых отходов, а также мусора (кроме металлолома), образующихся в процессе деятельности Подрядчика (далее-Отходы) с последующей компенсацией Заказчиком понесённых затрат на основании подтверждающих документов Подрядчика. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт утилизации Отходов.

4. Запасные части и материалы

Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 № 592».

При заключении договора Подрядчик обязан указать страну происхождения товара в смете (спецификации) или техническом задании.

5. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

5.1. Энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

5.2. Подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

5.3. Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ.

6. Требования по сроку гарантий на результаты работ

Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ, их соответствие условиям настоящего технического задания, действующим строительным нормам и правилам, техническим регламентам и иным подобным нормативным правовым актам.

Подрядчик гарантирует отсутствие при выполнении работ отступлений от требований, предусмотренных в настоящем техническом задании, в действующих строительных нормах и правилах, технических регламентах и иных подобных нормативных правовых актах.

Срок гарантии результата выполненных работ устанавливается продолжительностью двенадцать месяцев с момента подписания Сторонами Актов приемки выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки выполненных работ, Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляет Подрядчика об обнаруженных недостатках. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней должен направить своего представителя для составления Акта выявленных недостатков с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их устранения. Устранение недостатков, возникших не по вине Заказчика, осуществляется Подрядчиком за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. В случае не подписания (не составления) Подрядчиком двустороннего акта, документом, подтверждающим наличие недостатков и устанавливающим сроки для устранения их Подрядчиком, является мотивированная претензия Заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков либо в мотивированной претензии Заказчика, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки.

| Заказчик: _____________ С.П. Кривошеев «____»____________2025 г. | Подрядчик: _____________ _____________ «_____»___________2025 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

от «____»_________2025 г.

№ _____

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "___" ____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  |  |  |  |  | текущая цена |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 4кв 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем |  | Базисная стоимость за единицу |  |  |  |  |  | Базисная стоимость всего |  |  |  |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Осн. З/п |  | Эксп. |  | Всего |  | Осн. З/п |  | Эксп. |  | Всего |  |  |  | Осн. З/п |  | Эксп. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Материал |  | В т.ч. з/п |  |  |  | Материал |  | В т.ч. з/п |  |  |  |  |  | Материал |  | В т.ч. з/п |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |
| Заказчик _________________С.П. Кривошеев «____»____________2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик _________________ «_____»___________2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

4.1. Форма заявки участника

На бланке участника

## ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №___  (далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок объяснения причин;

- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не  является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- подтверждаем, что ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) соответствует квалификационным требованиям указанным в п. 1.8 Условий проведения запроса котировок ( приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок).

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в котировочной заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки ____________________________________________ (заполняется при выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств).

Сведения об участнике:

1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

4. Факс (при наличии):  указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

8. КПП указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

9. ОГРН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

10. ОКПО указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

11. Контактные лица:

Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование участника)

___________________________________________

Печать (при  наличии)			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 20__ г.

4.2. Форма технического предложения участника. Техническое предложение «____» ___________ 20__ г. Наименование участника: указать наименование участника, ИНН Номер и предмет закупки участник должен указать номер и предмет закупки, соответствующие указанным в извещении о проведении запроса котировок

| № п/п; Наименование предложенных работ, их количество (объем) и предложенная цена договора; Ед. изм.; Кол-во (объем); Цена за единицу без учета НДС; Всего без учета НДС. Стрелочный перевод № 206. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 26; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 26; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 26; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 26; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 206А. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 4; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 4; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 3; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 3; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 207. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 208. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 3; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 3; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 209. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 11; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 11; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 24; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 24; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 210. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 211. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 6; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 6; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 212. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 213. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 23; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 23; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 13; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 13; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 214. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 23; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 23; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 215. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 24; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 24; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 10; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 10; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 216. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 18; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 18; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 9; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 9; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 218. 1; Замена стрелочных брусьев; шт.; 9; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 1.1; Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 9; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2; Замена шпал; шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. 2.1; Шпала деревянная (автоклав); шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. ИТОГО; -; -; -; Указать сумму всего без учета НДС (прописью). |
| --- |
| Технические и функциональные характеристики работ |  |  |
| Указать наименование работ. | Нормативные документы, согласно которым установлены требования к качеству работ | Участник должен указать наименование и реквизиты регламентов, иных документов, применяемых в национальной системе стандартизации, которым соответствует предложенный товар (работа, услуга), в соответствии с требованиями технического задания приложения № 2 извещения. |
|  | Соответствие требованиям к условиям производства работ | Участник должен указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в соответствии с условиями, указанном(ых) в техническом задании приложения № 2 извещения.». |
|  | Характеристики работ, относящиеся к безопасности | Участник должен указать характеристики работ в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания приложения № 2 извещения (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования). |
|  | Состав, объём, характеристики материалов, применяемых для выполнения работ |  |
| Результат выполнения работ |  |  |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания приложения № 2 извещения. Например: при выполнении работ: «Работы будут выполнены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания приложения № 2 извещения, договора». |  |  |
| Место, сроки выполнения работ |  |  |
| Место выполнения работ | Участник должен указать место выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании приложения № 2 извещения.». |  |
| Сроки выполнения работ | Участник должен указать сроки выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы, в сроки, указанные в техническом задании приложения № 2 извещения. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Форма оплаты | Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании приложения № 2 извещения. |  |
| Срок и порядок оплаты | Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании приложения № 2 извещения. |  |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника  от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)

4.3. Форма ценового предложения

«____» ___________ 20__ г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер закупки, номер и предмет

участник должен указать номер закупки, номер и предмет, соответствующие указанным в документации

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС | Стоимость без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стрелочный перевод № 206. Замена стрелочных брусьев; шт.; 26; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 26; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 26; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 26; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 206А. Замена стрелочных брусьев; шт.; 4; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 4; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 3; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 3; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 207. Замена стрелочных брусьев; шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 208. Замена стрелочных брусьев; шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 3; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 3; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 209. Замена стрелочных брусьев; шт.; 11; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 11; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 24; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 24; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 210. Замена стрелочных брусьев; шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 211. Замена стрелочных брусьев; шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 6; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 6; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 212. Замена стрелочных брусьев; шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 12; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 213. Замена стрелочных брусьев; шт.; 23; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 23; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 13; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 13; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 214. Замена стрелочных брусьев; шт.; 23; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 23; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 16; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 215. Замена стрелочных брусьев; шт.; 24; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 24; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 10; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 10; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 216. Замена стрелочных брусьев; шт.; 18; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 18; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 9; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 9; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Стрелочный перевод № 218. Замена стрелочных брусьев; шт.; 9; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Брус переводной пропитанный (автоклав); шт.; 9; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Замена шпал; шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. Шпала деревянная (автоклав); шт.; 8; Указать цену в рублях; Указать цену в рублях. |
| ИТОГО |  |  |  | Указать сумму всего без учета НДС (прописью) |  |  |
| Порядок формирования предложенной цены |  | Цена договора включает участник должен указать расходы учтённые в цене |  |  |  |  |
| Применяемая участником ставка НДС |  | Указать применяемую ставку НДС в процентах (для корректного расчета цены с НДС в случае наличия арифметических ошибок при отражении предлагаемой цены) |  |  |  |  |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)